# Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Pątnów

Nr IX/67/2007 z dnia 30 maja 2007r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 - 2009

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpocz. Rok zakończ. | Jednost-ka realizu- zjąca zadanie | Wartość zadania | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2006 | Plan wydatków w 2007r. | Plan wydatków na lata: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki budżetowe | Inne | 2008 | 2009 |
| 1. | Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 | Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego. | 2007 2008 | Gmina | 166.300,00 | - | 46.300,00 | - | 120.000,00 | - |
| 2. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 | Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej w wiejskiej gminie Pątnów: -Przebudowa drogi w miejscowości Kamionka-etap I - Przebudowa drog w miejscowości Kolonia Pątnów - Parcela Bieniec – etapie - Przebudowa drogi Załęcze Małe – Zamłynie – Stara Wieś-etap III -Przebudowa dróg gminnych w Załęczu Wielkim - Przebudowa drogi Kluski – Grabowa – etap V - Przebudowa drogi gminnej Kamionka - Salamony Pątnów – Dzietrzniki – etap VI | 2007 2008 2006 2008 2007 2008 2006/2009 2006 2009 2006 2009 | Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina | 1 838.907,00 3.027.451,00 1.694.485,80 2.000.000,00 1.693.125,00 5.086.000,00 | - 22.850,60 - - 14.640,00 6.000,00 | 25.000,00 32.476,65 25.000,00 20.000,00 25.000,00 22.000,00 | - - - - - - | 1.813.907,00 2.972.123,75 1.669.485,80 20.000,00 211.641,00 58.000,00 | - - - 1.960.000,00 1.441.844,00 5.000.000,00 |
| 3. | Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050 | Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pątnów: Rremont budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, Rremont budynku Ośrodka Zdrowia w Dzietrznikach | 2006 2008 2007 2009 2007 2008 | Gmina Gmina Gmina | 2.700.000,00 1.500.000,00 800.000,00 | 45.000,00 - - | 96.000,00 30.000,00 10.000,00 | - - - | 2.559.000,00 1.470.000,00 390.000,00 | - - 400.000,00 |
| 4. | Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 | Remont i termomodernizacja budynku OSP w Kamionce. | 2006 2008 | Gmina | 1.418.617,45 | 6.400,00 | 811.217,45 | - | 601.000,00 | - |
| 5. | Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 | Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie Budowa Sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem. | 2006 2008 2007 2008 | Gmina Gmina | 965.096,00 2.858.600,00 | 34.572,00 - | 44.039,67 68.899,00 | - - | 886.484,33 2.789.701,00 | - - |
| 6. | Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego - stacja paliw - stadion – cmentarz. | 2007 2008 | Gmina | 225.127,59 | - | 15.127,59 | - | 210.000,00 | - |
| 7. | Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 | Budowa Centrum Sportu i Rrekreacji w Patnowie Budowa Centrum Sportu i Rrekreacji w Załęczu Małym | 2007 2008 2006 2008 | Gmina Gmina | 318. 923,37 231.772,03 | - 9.516,00 | 13.687,00 13.687,00 | - - | 305. 236,37 208 569,03 | - - |