Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Wzór umowy (Umowa Nr ………)

zawarta dnia ……… r. w Pątnowie

pomiędzy:

Gminą Pątnów z siedzibą Pątnów 48, 98-335 Pątnów

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Pątnów – Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Kasprzak

a

…………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez ………………………………………………….

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej    w miejscowości  Grabowa ” .

Przebudowa dotyczy nawierzchni jezdni drogi wraz z poboczami na odcinku o długości 0,180 km, szerokość jezdni 3,5 m, szerokość poboczy 0,5 m oraz spadku jezdni drogi dwustronnym 2%.

Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót:

- roboty pomiarowe geodezyjne w trakcie robót;

- roboty ziemne związane ze ścinką zawyżonych poboczy i usunięciem zanieczyszczonego gruntu;

- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem gr. 20 cm c1,5/2≤4,0MPa

-wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0-31,5 mm-C9/3 gr. 20cm;

- wykonanie nawierzchni jezdni z AC11S gr. 5 cm,

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm, na łuku strona lewa km od 0+160 do 0+180 umocnienie pobocza kostką kamienną 15/17 na ławie betonowej c16/20 gr. 22 cm

- regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kruszywem.

Wyżej wymienione prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz przedmiarem robót.

- W ramach realizacji umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych prac niż te wymienione w § 1 o ile ich wykonanie okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot umowy w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Za termin wykonania umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

- Za prawidłowo wykonany i odebrany bez uwag przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ………………… zł brutto (słownie: ……………. złotych 00/100) na konto bankowe podane w fakturze.

- W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie Zamawiający może powierzyć wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa (bhp, ppoż), wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, odpowiednią jakość użytych materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

- Wykonawca zapewnia kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi z branży drogowej, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usuwania wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie lub może być logiczne z niej wywnioskowanie).

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązania wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

- Wykonawca nie może przekazać realizacji robót lub ich części podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres rękojmi, który wynosi: 60 miesięcy. Okres rękojmi zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości, której okres wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wady stwierdzone w ramach gwarancji i rękojmi będą usuwane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia Wykonawcy wady do czasu jej skutecznego usunięcia, przy czym art. 581 kodeksu cywilnego znajduje zastosowanie do gwarancji.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone stosownym protokołem.

- Za usuwanie wad w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas realizacji umowy w terminie Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody Sądu.

§ 5

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do należnego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, objętych umową.

§ 6

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsca składowania odpadów, a także ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cele budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren budowy w stanie czystym i nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac, w zakresie wynikającym z robót, o których mowa w niniejszej umowie.

- Strony wyłączają stosowanie art. 639 kodeksu cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę po zakończeniu i odbiorze całości robót. Zamawiający natomiast zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 8

- Wykonawca zgłosi wykonane roboty do odbioru w ciagu 7 dni od daty ich wykonania.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych szczegółowymi przepisami prób technicznych oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej na koszt własny. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawidłowego pod względem jakościowym i rzeczowym wykonania robót.

- Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął prac przez okres 7 dni od dnia podpisania umowy i nie czyni tego mimo pisemnego wezwania go i wyznaczenia mu terminu dodatkowego na rozpoczęcie tych prac nie dłuższego niż 7 dni;

- Wykonawca zaprzestał realizacji prac i nie podjął ich mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu terminu na podjęcie prac nie dłuższego niż 7 dni;

- Wykonawca wykonuje prace w sposób nieprawidłowy i nie zaprzestaje tego mimo wezwania go do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczenia mu w tym celu terminu nie dłuższego niż 7 dni.

- Wykonawca jest uprawniony do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający ze swej winy uniemożliwia Wykonawcy realizację prac i nie zaprzestaje tego mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia mu przez Wykonawcę terminu dodatkowego co najmniej 7 dni.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 9 Strony mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających złożenie tego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy zapłata na rzecz Wykonawcy nastąpi tylko za prace faktycznie i prawidłowo wykonane do daty odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy w części postanowienia niniejszej umowy w szczególności w zakresie gwarancji i rękojmi znajdują zastosowanie do tej części umowy, od której nie odstąpiono.

§ 10

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 20% kwoty wynagrodzenia wskazanego w §2 ust. 3.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,20% kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,20% kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 2ust. 3 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bądź gwarancji – za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego za usunięcie wad.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.

§11

- W sprawie nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień́ Umowy okaże się̨ nieważne lub bezskuteczne, pozostałe jej postanowienia zachowują̨ moc, a Strony zastąpią̨ to nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, mającym moc prawną i skutek ekonomiczny możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia nieważnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§12

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej zwanego RODO informuję, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pątnów reprezentowana przez Wójta dane kontaktowe: Pątnów 48, tel. (43) 886 52 20, e-mail: gmina@patnow.pl

2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy ………….. z dnia ………… r., której przedmiotem jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabowa”.

4)Podstawą legalizującą przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

5)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych  w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

6)Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7)Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Pana następujące prawa:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo żądania usunięcia swoich danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e RODO);

d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

a)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy, o której mowa w pkt. 3.

10) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także m.in. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

§ 13

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA